| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |  |

О внесении изменений в Краткосрочный

план реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Бавлинского муниципального

района, в 2020-2022 годы, утвержденный

постановлением Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района

от 22.08.2019 №246

В связи с корректировкой программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2020-2022 годы (далее – Краткосрочный план), утвержденный постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 22.08.2019 №246, следующие изменения:

в разделе III:

таблицу изложить в следующей редакции:

«III. Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2020-2022 годы

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Ремонт крыши | тыс.кв.м. | 10,1554 | 3,595 | 3,270 | 3,290 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | тыс.м. | 20,197 | 7,567 | 6,090 | 6,540 |
| электроснабжения | тыс.м. | 4,860 | 1,210 | 1,085 | 2,565 |
| теплоснабжения | тыс.м. | 8,610 | 3,405 | 2,740 | 2,465 |
| газоснабжения |  | - | - | - | - |
| водоснабжения | тыс.м. | 4,119 | 1,816 | 1,595 | 0,708 |
| водоотведения | тыс.м. | 2,608 | 1,136 | 0,67 | 0,802 |
| Утепление и ремонт фасадов | тыс.кв.м. | 13,70 | 4,660 | 5,64 | 3,400 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс. куб.м. | 0,045 | - | 0,045 | - |
| Изготовление техни-ческого паспорта дома | штук | 6 | - | - | 6»; |

в разделе IV:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 113 214,27 тыс. рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 26 856,560 тыс. рублей;

бюджета Бавлинского муниципального района – 22 824, 000 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 63 533,812 тыс. рублей.»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«Объемы финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов в 2020-2022 годы

| Перечень | Сумма, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Ремонт крыши | 30 156,016 | 10 264,016 | 9 942,0 | 9 950,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | 35 494,41 | 12 959,57 | 10 776,104 | 11 758,73 |
| электроснабжения | 10 635,032 | 2 503,043 | 2 386,956 | 5 745,03 |
| теплоснабжения | 14 188,40 | 5 711,995 | 4 880,00 | 3 596,40 |
| газоснабжения | - | - | - | - |
| горячего и холодного водоснабжения | 6 329,296 | 2 852,843 | 2 404,000 | 1 072,30 |
| водоотведения | 4 341,691 | 1 891,69 | 1 105,00 | 1 345,00 |
| Утепление и ремонт фасада | 40 977,713 | 13 530,943 | 16 674,967 | 10 771,80 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 174,63 | - | 1 174,632 | - |
| Изготовление технического паспорта дома | 582,364 | - | - | 582,36 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 3 211,933 | 1 038,88 | 1 325,269 | 925,70 |
| Осуществление строительного контроля | 1 617,204 | 551,480 | 578,516 | 487,21 |
| Итого: | 113 214,27 | 38 266,98 | 40 471,488 | 34 475,803»; |

приложения №1, №2, №3 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района                                                 И.И. Гузаиров