	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УДМУРТСКО-ТАШЛИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	       ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

УДМУРТ ТАШЛЫ

АВЫЛ

        БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Ж,ИТЭКЧЕСЕ




_____________________________________________________________________________________
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	       КАРАР


2016 г. 



                                № 
с. Алексеевка

    О программе комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры

Удмуртско – Ташлинского сельского поселения

           Исполнительный комитет Удмуртско – Ташлинского сельского поселения Бавлинского района Республики Татарстан   постановляет:
           1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Удмуртско – Ташлинского сельского поселения Бавлинского района Республики Татарстан  на 2016-2026 годы».

           2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию.
        Руководитель                                                                Н.С. Дегтярев
                                                                                               Утверждена 

                                                                             Постановлением  Руководителя 

                                                                      Исполнительного  комитета                                                                     

                                                                      Удмуртско – Ташлинского

                                                         сельского поселения

                                                                        от   № 

ДОЛГОСРОЧНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Удмуртско – Ташлинского сельского поселения 
Бавлинского  района Республики Татарстан 
на 2016-2026 годы»

                                                                         с.Алексеевка
                                                                           ПАСПОРТ

долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Удмуртско – Ташлинского сельского поселения

Бавлинского  района  Республики Татарстан

на 2016-2026 годы»

	Наименование
Программы
	Долгосрочная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Удмуртско – Ташлинского сельского поселения  на 2016-2026 годы (в дальнейшем Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон  от  06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ 

 Устав муниципального образования Удмуртско – Ташлинского  сельского поселения Бавлинского района Республики Татарстан            

	Заказчик Программы
	Исполнительный комитет Удмуртско – Ташлинского сельского поселения  Бавлинского района Республики Татарстан

	Исполнители Программы
	Исполнительный комитет  Удмуртско – Ташлинского сельского поселения Бавлинского  района Республики Татарстан 

	Цели Программы
	Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Удмуртско – Ташлинского сельского поселения с целью:
· обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

· повышения надежности и качества услуг по водоснабжению, проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов ;

· создания комфортных условий труда и быта в сельской местности, улучшение качества питьевой воды.

· снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения. 

	Задачи Программы
	Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для развития и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения

	Срок реализации Программы
	Период реализации Программы: 2016-2026 годы

	Источник финансирования Программы
	Средства Федерального, республиканского бюджета, средства бюджета Удмуртско – Ташлинского сельского поселения Бавлинского  района Республики Татарстан

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Удмуртско – Ташлинского сельского поселения Бавлинского  района Республики Татарстан

	Система контроля за выполнением Программы
	Контроль выполнения Программы осуществляет исполнительный комитет   Удмуртско – Ташлинского сельского поселения Бавлинского района Республики Татарстан


Обоснование актуальности разработки Программы


Разработка данной Программы продиктована необходимостью реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» в части организации электро-газо-и водоснабжения населения, от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

        Для обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Цели, задачи и сроки реализации долгосрочной Программы


Основными целями Программы являются повышение качества коммунальных услуг, развитие систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующими нормативными требованиями, повышение устойчивости их функционирования, улучшение условий проживания населения  Удмуртско – Ташлинского сельского поселения  Бавлинского района.


Основными задачами Программы является реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения.

Срок реализации долгосрочной Программы: 2016-2026 годы.

2. Система программных мероприятий

          В целях реализации Программы планируется осуществить:


- изготовление проектно-сметной документации с проведением необходимых экспертиз и согласований; 

· ремонт, реконструкцию и строительство систем коммунальной инфраструктуры.

3. Ресурсное обеспечение Программы 
        Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Удмуртско – Ташлинского  сельского поселения Бавлинского  района с привлечением  средств федерального и республиканского бюджета.  

          Финансирование Программы предусматривает финансирование из Федерального, республиканского бюджета в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.        Объемы финансирования Программы на 2015 -2020 годы  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

4. Оценка эффективности реализации Программы
Успешная реализация Программы позволит:

-обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;

-сократить ежегодные потери энергоресурсов.

5. Мероприятия Программы

	
	Мероприятия
	Сумма (тыс.руб.)

	
	Выполнение работ по водоснабжению, подготовка  проектно сметной документации  
	Средства из Федерального, республиканского и местного бюджета

	
	Разработка проектно сметной документации  для проведения  уличного освещения  по  улицам сельского поселения.
	Средства из Федерального, республиканского и местного бюджета

	
	Строительство внутрипоселенческих дорог  на улицах  Заречная, Советская, Фрунзе, Некрасова, Ленина, Заречная, Куйбышева. Молодёжная, Тукая.
	Средства из республиканского и местного бюджета



           Мероприятия на 2016-2026 годы подлежат уточнению при принятии бюджета Удмуртско – Ташлинского  сельского поселения Бавлинского района  на 2015 год и 2020 год

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации


Заказчиком Программы является исполнительный комитет Удмуртско – Ташлинского сельского поселения  


Заказчик осуществляет:


- контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию этой Программы;


- подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения. 
_________________________
