PAGE  
2

	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
	[image: image1.png]




	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

	

	        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	       КАРАР

	         ____________________ 2022г.             г.Бавлы                          № ________


Об утверждении Краткосрочного 

плана реализации Региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района,
в 2023-2025 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации Региональ-ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2023-2025 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию.
Руководитель                                                                               И.И. Гузаиров
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района

от «____» ____________ 2022г. №_____

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Бавлинского муниципального района, в 2023-2025 годы

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2023-2025 годы (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон №185-ФЗ), Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан №52-ЗРТ), в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта. 

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Бавлинском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2023-2025 годы.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 1 868 гражданам в 15 многоквартирных домах общей площадью 43,049  тыс. кв. метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана по Бавлинскому муниципальному району представлены в приложении №1 к настоящему Краткосрочному плану.

III. Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2023-2025 годы

	Перечень 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Единица     
измерения
	Объем работ



	
	
	всего
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	Ремонт крыши
	тыс.кв.м.
	8,905
	3,165
	4,8
	0,94

	Ремонт внутридомовых инженерных сетей, 

в том числе:
	тыс.м.
	14,97
	4,795
	4,685
	5,49

	электроснабжения
	тыс.м.
	0,960
	0,365
	0,315
	0,28

	теплоснабжения
	тыс.м.
	6,05
	1,86
	1,05
	3,14

	газоснабжения
	
	-
	-
	-
	-

	водоснабжения
	тыс.м.
	5,48
	1,66
	2,56
	1,26

	водоотведения
	тыс.м.
	2,49
	0,91
	0,76
	0,82

	Утепление и ремонт фасадов
	тыс.кв.м.
	5,39
	1,54
	2,15
	1,70

	Ремонт фундамента многоквартирного дома
	тыс.

куб.м.
	0,045
	0
	0,045
	0


Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении №2 к настоящему Краткосрочному плану.

IV. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 114 583,713 тыс. рублей, в том числе средства:

- бюджета Республики Татарстан – 23 984,932 тыс. рублей;

- бюджета Бавлинского муниципального района – 22 824,0 тыс. рублей;

- собственников помещений в многоквартирном доме – 67 774,782 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств 

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

в 2023-2025 годы

	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Сумма, тыс.руб.

	
	всего
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	
	
	
	
	

	Ремонт крыши
	33,526
	14,500
	12,686
	6,340

	Ремонт внутридомовых инженерных систем, 

в том числе:
	45,605
	13,105
	14,000
	18,500

	электроснабжения
	3,125
	1,140
	1,225
	0,760

	теплоснабжения
	15,835
	4,790
	3,195
	7,850

	газоснабжения
	-
	-
	-
	-

	горячего и холодного водоснабжения
	17,511
	4,896
	6,560
	6,055

	водоотведения
	9,134
	2,279
	3,020
	3,835

	Утепление и ремонт фасада
	29,430
	8,630
	9,200
	11,600

	Ремонт фундамента многоквартирного дома
	0,549
	0,000
	0,549
	0,000

	Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации


	3,818
	1,268
	1,275
	    1,275

	Осуществление строительного контроля
	1,655
	0,556
	0,552
	0,547

	Итого:
	114 583,0
	38,059
	38,262
	38,262


Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта, в том числе за счет средств Фонда, приведен в приложении № 3 к настоящему Краткосрочному плану.

V. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2023-2025 годы

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2023-2025 годы составляет 14 тыс.рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

VI. Механизм реализации Краткосрочного плана

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан:

формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы и документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ;

представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

перечисляет средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом №185-ФЗ, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

поддерживает в актуальном состоянии базу данных в системе «Реформа ЖКХ» в целях реализации Краткосрочного плана по Бавлинскому муниципальному району в порядке, устанавливаемом Министерством;

представляет в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

ТСЖ, управляющие организации:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту; 

обеспечивают подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

выступают организатором отбора в соответствии с порядком, утвержденным Министерством;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта; 

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Бавлы-информ» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

_________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1                                                                              к Краткосрочному плану реализации                                                                                                                              Региональной программы капитального                                                                                                                                                                                                                                                 ремонта общего имущества в многоквартирных                                                                                                                                                                                                                                            домах, расположенных на территории                                                                                                                                                                                                                                              Бавлинского муниципального района,                                                                                                                                                                                                                                                        в 2023-2025 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Планируемые показатели 

	 выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                                                                                                                                                                                        расположенных на территории Бавлинского муниципального района в 2023-2025 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  № п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь МКД*, кв.метров
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Региональной программы
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	всего

	 
	2023г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Бавлинскому муниципальному району
	13 518,24
	587
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	38 059 160,05
	38 059 160,05

	1
	Бавлинский муниципальный район
	13 518,24
	587
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	38 059 160,05
	38 059 160,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2024г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Бавлинскому муниципальному району
	18 470,53
	804
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	38 262 276,61
	38 262 276,61

	1
	Бавлинский муниципальный район
	18 470,53
	804
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	38 262 276,61
	38 262 276,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2025г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Бавлинскому муниципальному району
	17 059,94
	477
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	38 262 276,61
	38 262 276,61

	1
	Бавлинский муниципальный район
	17 059,94
	477
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	38 262 276,61
	38 262 276,61


	
	
	
	
	
	Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 к Краткосрочному плану реализации                                                                                                                                       Региональной программы капитального                                                                                                                                                                                                                                                  ремонта общего имущества в многоквартирных                                                                                                                                                                                                                                       домах, расположенных на территории                                                                                                                                         Бавлинского муниципального района,                                                                                                                                                                                                                                                                            в 2023-2025 годы

	Реестр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     МКД по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2020-2022 годы 

	№ п\п
	Адрес многоквартирного дома
	Стоимость капитального ремонта (СМР), ВСЕГО
	Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	ремонт крыши* 
	ремонт фасада **
	ремонт фундамента

	
	
	рублей
	рублей
	кв.метров
	рублей
	кв.метров
	рублей
	куб.м.
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Бавлинскому муниципальному району
	36 234 831,41
	13 104 831,41
	3 165,00
	14 500 000,00
	0,00
	8 630 000,00
	 
	 

	1
	г. Бавлы, ул. Горького, д. 3
	6 300 000,00
	0,00
	1 260
	6 300 000,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2
	г. Бавлы, ул. Калинина, д. 37
	7 765 000,00
	3 115 000,00
	930
	3 850 000,00
	330
	800 000,00
	 
	 

	3
	г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 4
	5 941 000,00
	1 111 000,00
	390
	1 650 000,00
	550
	3 180 000,00
	 
	 

	4
	г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 27/2
	7 968 831,41
	7 968 831,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	с. Поповка, ул. Центральная д.19
	8 260 000,00
	910 000,00
	585
	2 700 000,00
	660
	4 650 000,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Бавлинскому муниципальному району
	36 435 235,19
	14 000 000,00
	4 800,00
	12 685 653,91
	2 150,00
	9 200 000,00
	45,00
	549 581,28

	1
	г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 29
	13 335 653,91
	5 250 000,00
	550
	2 085 653,91
	1 600
	6 000 000,00
	0,00
	0,00

	2
	г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 8
	6 599 581,28
	1 150 000,00
	390
	1 700 000,00
	550
	3 200 000,00
	45,00
	549 581,28

	3
	г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 24
	7 600 000,00
	7 600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 21
	6 900 000,00
	0,00
	3 200
	6 900 000,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000

	5
	с. Александровка, ул, Советская, д.13
	2 000 000,00
	0,00
	660
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2025 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Бавлинскому муниципальному району
	36 440 263,44
	18 500 263,44
	1 340
	6 340 000,00
	1 700,00
	11 600 000,00
	 
	 

	1
	г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 19а
	8 250 000,00
	8 250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2
	г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 3
	6 260 000,00
	1 170 000,00
	390
	1 740 000,00
	550
	3 350 000,00
	 
	 

	3
	г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 1
	6 670 263,44
	1 170 263,44
	400
	1 900 000,00
	550
	3 600 000,00
	 
	 

	4
	г. Бавлы, ул. Островского, д. 12
	7 000 000,00
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	с. Крым-Сарай, ул, Советская, д.55
	8 260 000,00
	910 000,00
	550
	2 700 000,00
	600
	4 650 000,00
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Приложение № 3                                                                               к Краткосрочному плану  реализации Региональной программы капитального                                                      ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района,                                                                              в 2023-2025 годы 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	Перечень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           расположенных на территории Бавли нского муниципального района, в 2023-2025 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	№ п/п
	Адрес МКД*
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь
 МКД, всего
	Площадь помещений многоквартирного дома
	Количество жителей, зарегистри-   рованных в МКД на дату утверждения Региональной программы
	Вид ремонта
	Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию жилищно-коммунального хозяйства
	Удельная стоимость капиталь  ного ремонта                          1 кв.метра
общей площади помеще    ний МКД
	Предель            ная   стоимость капиталь        ного ремонта      1 кв.метра общей      площади       МКД
	Плановая дата завер   шения    работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	
	
	
	
	всего
	в том числе жилых поме  щений, находя  щихся в собствен ности граждан
	
	
	итого
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда содействия рефоми  рованию жилищно-коммуналь ного хозяйства
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет     средств местного бюджета
	за счет средств ТСЖ**,     других кооперативов либо собственников помещений в МКД
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кв.метров
	кв.метров
	кв.метров
	человек
	
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей/кв.метр
	рублей/кв.метр
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Бавлинский муниципальный район
	
	
	
	2023г.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	г. Бавлы, ул. Горького, д. 3
	1977
	кирпичные
	5
	6
	5 400,60
	4 464,24
	3 614,02
	216
	Частичный
	6 615 000,00
	1 366 058,23
	0,00
	1 322 333,96
	3 926 607,81
	1 224,86
	14 000,00
	31.12.2023

	2
	г. Бавлы, ул. Калинина, д. 37
	1982
	кирпичные
	2
	3
	1 010,13
	947,41
	947,41
	40
	Комплексный
	8 159 462,00
	1 685 003,81
	0,00
	1 631 070,86
	4 843 387,33
	8 077,64
	14 000,00
	31.12.2023

	3
	г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 27/2
	2001
	кирпичные
	5
	8
	5 919,13
	5 851,13
	5 769,13
	296
	Частичный
	8 373 648,05
	1 729 235,18
	0,00
	1 673 886,51
	4 970 526,36
	1 414,68
	14 000,00
	31.12.2023

	4
	г. Поповка, ул. Центральная, д. 19
	1984
	кирпичные
	2
	2
	738,58
	707,58
	614,24
	16
	Комплексный
	8 673 000,00
	1 791 054,12
	0,00
	1 733 726,75
	5 148 219,13
	11 742,80
	14 000,00
	31.12.2023

	5
	г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 4
	1956
	блочные
	2
	1
	449,80
	415,50
	415,50
	19
	Комплексный
	6 238 050,00
	1 288 214,59
	0,00
	1 246 981,92
	3 702 853,49
	13 868,50
	14 000,00
	31.12.2023

	Итого по району 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 518,24
	12 385,86
	11 360,30
	587
	 
	38 059 160,05
	7 859 565,93
	0,00
	7 608 000,00
	22 591 594,12
	2 815,39
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бавлинский муниципальный район
	
	
	
	2024г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 29
	1981
	кирпичные
	5
	2
	1 956,51
	1 805,10
	1 805,10
	76
	Комплексный
	14 002 436,61
	2 950 613,78
	0,00
	2 784 218,48
	8 267 604,35
	7 156,84
	14 000,00
	31.12.2024

	2
	г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 8
	1951
	блочные
	2
	1
	498,20
	465,70
	418,50
	14
	Комплексный
	6 934 840,00
	1 461 319,56
	0,00
	1 378 910,70
	4 094 609,74
	13 919,79
	14 000,00
	31.12.2024

	3
	г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 21
	1985
	кирпичные
	5
	8
	7 118,58
	7 068,88
	6 864,58
	362
	Частичный
	7 245 000,00
	1 526 676,9
	0,00
	1 440 582,34
	4 277 740,74
	1 017,76
	14 000,00
	31.12.2024

	4
	г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 24
	1998
	кирпичные
	5
	10
	7 639,50
	6 979,35
	6 979,35
	295
	Частичный
	7 980 000,00
	1 681 557,19
	0,00
	1 586 728,38
	4 711 714,44
	1 044,57
	14 000,00
	31.12.2024

	5
	с. Александровка, ул, Советская, д.13
	1993
	кирпичные
	2
	3
	1 257,74
	1 213,37
	1 213,37
	57
	Частичный
	2 100 000,00
	442 515,05
	0,00
	417 560,10
	1 239 924,85
	1 669,66
	14 000,00
	31.12.2024

	Итого по району 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 470,53
	17 532,40
	17 280,90
	804
	 
	38 262 276,61
	8 062 684,49
	0,00
	7 608 000,00
	22 591 594,12
	2 071,53
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бавлинский муниципальный район
	
	
	
	2025г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	г. Бавлы, Островского, д. 12
	1978
	кирпичные
	5
	4
	3 640,87
	3 370,37
	3 370,37
	131
	Частичный
	7 350 000,00
	1 548 802,67
	0,00
	1 461 460,35
	4 339 736,98
	2 018,75
	14 000,00
	31.12.2025

	2
	г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 1
	1958
	блочные
	2
	2
	424,30
	383,90
	383,90
	21
	Комплексный
	7 003 776,61
	1 475 845,98
	0,00
	1 392 617,93
	4 135 312,70
	16 506,66
	14 000,00
	31.12.2025

	3
	г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 3
	1953
	блочные
	2
	1
	447,40
	410,60
	410,60
	14
	Комплексный
	6 573 000,00
	1 385 072,10
	0,00
	1 306 963,10
	3 880 964,79
	14 691,55
	14 000,00
	31.12.2025

	4
	г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 19а
	1988
	кирпичные
	5
	8
	5 877,55
	5 501,35
	5 466,75
	281
	Частичный
	8 662 500,00
	1 825 374,58
	0,00
	1 722 435,41
	5 114 690,01
	1 473,83
	14 000,00
	31.12.2025

	5
	с. Крым-Сарай, ул. Советская, д.55
	1967
	кирпичные
	2
	2
	669,82
	630,92
	271,64
	30
	Комплексный
	8 673 000,00
	1 827 587,15
	0,00
	1 724 523,21
	5 120 889,64
	12 948,25
	14 000,00
	31.12.2025

	Итого по району 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 059,94
	10 297,14
	9 903,26
	477
	 
	38 262 276,61
	8 062 682,48
	0,00
	7 608 000,00
	22 591 594,12
	3 459,54
	 
	 

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 583 713,27
	23 984 932,90
	0,00
	22 824 000,00
	67 774 782,36
	 
	 
	 


