Приложение №1

к постановлению руководителя

Исполнительного комитета

муниципального образования

«город Бавлы» РТ

«\_28\_\_\_\_»\_03\_\_\_\_\_\_2014г.№\_11\_

СОСТАВ

штаба по проведению двухмесячника

санитарной очистки и благоустройства

города Бавлы

|  |  |
| --- | --- |
| Ибрагимов Г.Н. | - руководитель исполнительного комитета  муниципального образования «город Бавлы» РТ - председатель штаба; |
| Захаров А.Н. | -и.о.заместителя руководителя по инфраструктурному развитию исполнительного комитета Бавлинского муниципального района - заместитель председателя штаба (по согласованию) |
|  |  |
|  | Члены комиссии: |
| Хасиятуллина Р.И. | -начальника отдела архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Бавлинского муниципального района (по согласованию); |
| Шарипов Р.С. | -начальник ГУП «Управление капитального строительства» (по согласованию); |
| Шарипов Р.А.  Хабибуллин Р.З. | -директор МКП г.Бавлы «Управление по благоустройству и озеленению»;  - главный государственный санитарный врач Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бавлинском районе и г.Бавлы (по согласованию); |
| Зинатуллин К.Р.  Галиуллин С.М. | -директор УК «Уютный дом» (по согласованию);  - председатель НО ТСЖ «Наш двор» (по согласованию); |
| Галиев И.А. | - начальник управления по делам ГО и ЧС Бавлинского района и города Бавлы РТ  (по согласованию); |
| Фассахов Х. Г. | -заместитель начальника по общим вопросам начальника управления НГДУ «Бавлынефть» (по согласованию); |
| Галиев Р.Ф. | - начальнику отдела ГИБДД отдела МВД России по Бавлинскому району  (по согласованию); |
| Ахметзянов Р.Д. | -главный специалист (по вопросам ЖКХ) Исполнительного комитета муниципального образования «город Бавлы» РТ; |
| Зиннуров А.А. | - редактор редакции газеты «Слава труду»  (по согласованию); |
| Валиева Ф.М. | - директор ГУ «Телерадиокомпании «БРТ»  (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению руководителя

исполнительного комитета

муниципального образования

«город Бавлы» РТ

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014\_г.№\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству

в апреле-мае 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Провести заседание штаба | до 1.04, 1.05.2014. | Ибрагимов Г. Н. |
| 2. | Провести совещание с руководителями предприятий и организаций | до 01.04, 15.04, 18.05.2014. | Ибрагимов Г. Н.  Шарипов Р.С.  (по согласованию) |
| 3. | Организация покраски бордюров, дорог, тротуаров, элементов благоустройства улиц, дворов, детских площадок, мест временного хранения ТБО | 21.04.2014. | Шарипов Р.С.  (по согласованию)  Захаров А.Н.  (по согласованию)  Шарипов Р.С.  (по согласованию)  Шарипов Р.А.  (по согласованию) |
| 4. | а) На согласовании программа «Развитие парков, аллей», разработать план посадки деревьев, кустарников.  б) Организация посадки деревьев, кустарников на эрозионно опасных землях, придорожных полосах, водоохранных зонах водных объектов | до 15.04.2014г.  до 15.05.2014. | Ибрагимов Г.Н.  Хасиятуллина Р.И.  (по согласованию)  Шарипов Р.С.  (по согласованию)  Шарипов Р.А.  (по согласованию)  Шарипов Р.С.  (по согласованию)  Захаров А.Н.  (по согласованию)  специалист экологии  (по согласованию)  Шарипов Р.А.  (по согласованию) |
| 5. | Распиловка старых деревьев, декоративная резка кустарников и деревьев | В течении двухмесячника | Шарипов Р.А.  (по согласованию)  Шарипов Р.С.  (по согласованию) |
| 6. | Санитарная очистка улиц, внутриквартальных территорий города | В течении двухмесячника | Зиннатуллин К.Р.  (по согласованию)  Шарипов Р.А.  Садыков Р.А.  (по согласованию)  Садриев Д.М.  (по согласованию)  Ахметзянов С.Д. (по согласованию) |
| 7. | Организовать работу по ремонту:  - дорог и тротуаров;  - фасадов домов, уличного освещения;  - благоустройство кладбищ, скверов, парков, детских площадок;  - ремонт продовольственных и вещевых рынков и других объектов торговли;  - строительство и ремонт контейнерных площадок, изготовление и ремонт контейнеров для мусора | до 20.04.2014. | Зиннатуллин К.Р.  (по согласованию)  Шарипов Р.С.  (по согласованию)  Захаров А. Н.  (по согласованию)  Хасиятуллина Р.И.  (по согласованию)  Шарипов Р.А.  (по согласованию)  Садыков Р. А.  (по согласованию)  Иванов Н.В.  (по согласованию) Садриев Д.М.  (по согласованию)  Ибрагимов М.Ф. |
| 8. | Организация субботников, поддержание и благоустройство родников | В течении двухмесячника | Шарипов Р.С.  (по согласованию)  специалист по экологии  (по согласованию) |
| 9. | Организовать очистку берегов реки Бавлинка | 15.05-31.05.2014. | Шарипов Р.С.  (по согласованию)  Халиуллин А.А.  (по согласованию)  специалист по экологии  (по согласованию) |
| 10. | Контроль за санитарным состоянием мест массового отдыха населения, садоводческих и гаражных обществ | В течении двухмесячника | Ибрагимов М.Ф.  Хабибуллин Р.З.  (по согласованию)  специалист по экологии  (по согласованию) |
| 11. | Проведение рейдов в рамках:  - операция «Чистый воздух»;  - операции «Весенняя охота» | В течении двухмесячника | специалист по экологии  (по согласованию) |
| 12. | Освещение хода двухмесячника в средствах массовой информации | В течении двухмесячника | Зиннуров А.А.  (по согласованию)  Валиева Ф.М.  (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_