| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |  |

О внесении изменений в Краткосрочный

план реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Бавлинского муниципального

района, в 2020-2022 годы, утвержденный

постановлением Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района от

22.08.2019 №246

В связи с корректировкой программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2020-2022 годы (далее – Краткосрочный план), утвержденный постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 22.08.2019 №246, следующие изменения:

в разделе III:

таблицу изложить в следующей редакции:

«III. Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2020-2022 годы

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Ремонт крыши | тыс.кв.м. | 9,57 | 3,595 | 3,270 | 2,705 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | тыс.м. | 20,197 | 7,567 | 6,09 | 6,540 |
| электроснабжения | тыс.м. | 4,860 | 1,210 | 1,085 | 2,565 |
| теплоснабжения | тыс.м. | 8,610 | 3,405 | 2,740 | 2,465 |
| газоснабжения |  | - | - | - | - |
| водоснабжения | тыс.м. | 4,119 | 1,816 | 1,595 | 0,708 |
| водоотведения | тыс.м. | 2,608 | 1,136 | 0,670 | 0,802 |
| Утепление и ремонт фасадов | тыс.кв.м. | 13,700 | 4,660 | 5,640 | 3,400 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс. куб.м. | 0,125 | - | 0,045 | 0,08 |
| Изготовление техни-ческого паспорта дома | штук | 0 | - | - | 0»; |

в разделе IV:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 116 128,891 тыс. рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 26 821,407 тыс. рублей;

бюджета Бавлинского муниципального района – 22 794, 000 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 66 513,484 тыс. рублей»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«Объемы финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов в 2020-2022 годы

| Перечень | Сумма (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Ремонт крыши | 30 236,769 | 10 264,016 | 10 178,753 | 9 794,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | 35 294,585 | 12 959,572 | 8 346,345 | 13 988,668 |
| электроснабжения | 11 828,687 | 2 503,043 | 2 369,976 | 6 955,668 |
| теплоснабжения | 12 864,555 | 5 711,995 | 2 999,560 | 4 153,000 |
| газоснабжения | - | - | - | - |
| горячего и холодного водоснабжения | 5 869,600 | 2 852,843 | 1 746,757 | 1 270,000 |
| водоотведения | 4 731,743 | 1 891,691 | 1 230,052 | 1 610,000 |
| Утепление и ремонт фасада | 43 188,104 | 13 530,943 | 17 112,161 | 12 545,000 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2 096,816 | - | 496,816 | 1 600,000 |
| Изготовление технического паспорта дома | 0 | - | - | 0 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 3 613,705 | 960,968 | 1 325,269 | 1 327,468 |
| Осуществление строительного контроля | 1 698,911 | 551,480 | 578,516 | 568,915 |
| Итого: | 116 128,891 | 38 266,98 | 38 037,860 | 39 824,051»; |

приложения №1, №2, №3 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района                                                 И.И. Гузаиров

| Приложение № 1 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района в 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наимено-вание муници-пального образования | Общая площадь МКД*, кв.метров | Коли-чество жите-лей, зареги-стриро-ванных в МКД на дату утвер-ждения Регио-наль-ной программы |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квар-тал |  | II квар -тал |  | III квар- тал |  |  | IV квар- тал |  |  | всего | I квартал |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал | всего |  |  |
|  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Бавлинскому муниципальному району | 8 553,90 | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 266 980,37 | 38 266 980,37 |  |  |
| 1 | Бавлинский муниципальный район | 8 553,90 | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 266 980,37 | 38 266 980,37 |  |  |
|  | 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Бавлинскому муниципальному району | 8 644,12 | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 037 859,77 | 38 037 859,77 |  |  |
| 1 | Бавлинский муниципальный район | 8 644,12 | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 037 859,77 | 38 037 859,77 |  |  |
|  | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Бавлинскому муниципальному району | 17 652,73 | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 824 051,46 | 39 824 051,46 |  |  |
| 1 | Бавлинский муниципальный район | 17 652,73 | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 824 051,46 | 39 824 051,46 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр МКД по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (СМР), ВСЕГО |  | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление технического паспорта дома |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт крыши* |  |  |  | ремонт фасада ** |  | ремонт фундамента |  |  |
|  |  | рублей |  | рублей |  | кв.метров |  | рублей |  | кв.метров | рублей | куб.м. | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бавлинскому муниципальному району |  | 36 754 531,78 |  | 12 959 572,40 |  | 3 595,00 |  | 10 264 016,66 |  | 4 660,00 | 13 530 942,72 |  |  |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 1 | 1 653 871,58 |  | - |  |  |  |  |  | 650 | 1 653 871,58 | - | - |  |
| 2 | г. Бавлы, ул. Чапаева, д. 23 | 3 815 117,39 |  | 483 137,59 |  | 495 |  | 1 541 745,46 |  | 650 | 1 790 234,34 | - | - |  |
| 3 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 34 | 7 110 179,20 |  | 7 110 179,20 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 4 | г. Поповка, ул. Центральная, д. 12 | 4 320 347,77 |  | 588 045,42 |  | 585 |  | 1 613 604,83 |  | 660 | 2 118 697,52 | - | - |  |
| 5 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 7 | 3 523 488,06 |  | 849 753,16 |  | 385 |  | 1 053 309,16 |  | 540 | 1 620 425,74 | - | - |  |
| 6 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 8 | 3 522 607,57 |  | 850 295,05 |  | 385 |  | 1 104 669,95 |  | 540 | 1 567 642,57 | - | - |  |
| 7 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 6 | 3 515 437,59 |  | 812 620,74 |  | 385 |  | 1 109 790,02 |  | 540 | 1 593 026,83 | - | - |  |
| 8 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 26 | 3 524 159,08 |  | 812 620,74 |  | 385 |  | 1 109 790,02 |  | 540 | 1 601 748,32 | - | - |  |
| 9 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 2 | 3 523 871,59 |  | 890 985,49 |  | 385 |  | 1 047 590,28 |  | 540 | 1 585 295,82 | - | - |  |
| 10 | г. Новозареченск, ул. Советская, д. 4 | 2 245 451,95 |  | 561 935,01 |  | 590 |  | 1 683 516,94 |  | - | - | - | - |  |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бавлинскому муниципальному району |  | 36 134 074,75 |  | 8 346 344,39 |  | 3 270,00 |  | 10 178 753,13 |  | 5 640,00 | 17 112 161,05 | 45,00 | 496 816,18 |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 7 | 3 530 563,24 |  | 695 382,61 |  | 390 |  | 1 177 788,69 |  | 550 | 1 657 391,94 | - | - |  |
| 2 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 5 | 3 531 026,75 |  | 695 846,18 |  | 390 |  | 1 177 788,70 |  | 550 | 1 657 391,87 | - | - |  |
| 3 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 15 | 3 495 306,09 |  | 708 976,12 |  | 390 |  | 1 172 644,56 |  | 550 | 1 613 685,41 | - | - |  |
| 4 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 9 | 3 531 496,11 |  | 694 315,55 |  | 390 |  | 1 179 788,69 |  | 550 | 1 657 391,87 | - | - |  |
| 5 | г. Бавлы, Островского, д. 5а | 11 538 830,25 |  | 4 044 842,22 |  | 700 |  | 2 349 832,36 |  | 1 500 | 5 144 155,67 | - | - |  |
| 6 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 3 | 4 030 674,48 |  | 710 025,85 |  | 390 |  | 1 172 280,61 |  | 550 | 1 651 551,84 | 45,00 | 496 816,18 |  |
| 7 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 33 | 796 955,86 |  | 796 955,86 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 8 | г. Бавлы, ул. Х. Такташа, д. 9 | 2 074 967,61 |  |  |  |  |  |  |  | 840 | 2 074 967,61 |  |  |  |
| 9 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 5 | 1 655 624,84 |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 1 655 624,84 |  |  |  |
| 10 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 10 | 1 948 629,52 |  |  |  | 620 |  | 1 948 629,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бавлинскому муниципальному району |  | 37 927 668,00 |  | 13 988 668,00 |  | 2 705,00 |  | 9 794 000,00 |  | 3 400,00 | 12 545 000,00 | 80,00 | 1 600 000,00 |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 3 | 2 435 000,00 |  | 1 051 000,00 |  | 385 |  | 1 384 000,00 |  | - | - | - | - |  |
| 2 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 10 | 5 544 000,00 |  | 1 689 000,00 |  |  |  |  |  | 620 | 2 255 000,00 | 80,00 | 1 600 000,00 |  |
| 3 | г. Бавлы, Пионерская, д. 7 | 6 048 000,00 |  | 1 958 000,00 |  | 700 |  | 2 075 000,00 |  | 660 | 2 015 000,00 | - | - |  |
| 4 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 44 | 14 175 000,00 |  | 3 825 000,00 |  | 870 |  | 4 490 000,00 |  | 1 420 | 5 860 000,00 | - | - |  |
| 5 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 23 | 4 710 668,00 |  | 4 710 668,00 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 6 | с. Александровка, ул, 50 лет СССР, д.13 | 5 015 000,00 |  | 755 000,00 |  | 750 |  | 1 845 000,00 |  | 700 | 2 415 000,00 | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавли нского муниципального района, в 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Региональной программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв.метра общей площади помеще ний МКД | Предель ная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завер шения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых поме щений, находя щихся в собствен ности граждан |  |  | итого | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия рефоми рованию жилищно-коммуналь ного хозяйства |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ**, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек |  | рублей | рублей |  | рублей |  | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Бавлинский муниципальный район |  |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 1 | 1952 | 1974 | блочные | 2 | 2 | 433,30 | 386,9 | 344,7 | 24 | Частичный | 1 722 279,84 | 476 632,40 |  | 0,00 |  | 342 412,83 | 903 234,61 | 3 974,80 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Чапаева, д. 23 | 1953 | 1969 | блочные | 2 | 1 | 505,60 | 468,60 | 468,6 | 13 | Комплексный | 3 972 920,19 | 1 099 485,96 |  | 0,00 |  | 789 870,97 | 2 083 563,26 | 7 857,83 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 3 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 34 | 2000 | - | кирпичные | 5 | 6 | 3 984,11 | 3 941,81 | 3 941,81 | 161 | Частичный | 7 404 273,67 | 2 049 096,01 |  | 0,00 |  | 1 472 071,05 | 3 883 106,61 | 1 858,45 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 4 | г. Поповка, ул. Центральная, д. 12 | 1971 | 1986 | кирпичные | 2 | 2 | 761,09 | 722,59 | 491,65 | 34 | Комплексный | 4 490 823,14 | 1 242 813,03 |  | 0,00 |  | 892 837,17 | 2 355 172,94 | 5 900,52 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 5 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 7 | 1953 | 1968 | блочные | 2 | 2 | 420,50 | 376,6 | 376,6 | 13 | Комплексный | 3 669 228,35 | 1 015 440,75 |  | 0,00 |  | 729 492,88 | 1 924 294,72 | 8 725,87 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 6 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 8 | 1953 | 1964 | блочные | 2 | 2 | 419,20 | 377,80 | 377,8 | 20 | Комплексный | 3 668 343,88 | 1 015 195,97 |  | 0,00 |  | 729 317,02 | 1 923 830,89 | 8 750,82 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 7 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 6 | 1953 | 1969 | блочные | 2 | 1 | 432,40 | 399,6 | 399,6 | 16 | Комплексный | 3 661 205,63 | 1 013 220,50 |  | 0,00 |  | 727 897,84 | 1 920 087,29 | 8 467,17 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 8 | г. Бавлы, ул. Ленина, д. 26 | 1957 | 1968 | блочные | 2 | 1 | 452,80 | 417,6 | 417,6 | 18 | Комплексный | 3 669 927,11 | 1 015 634,12 |  | 0,00 |  | 729 631,79 | 1 924 661,20 | 8 104,96 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 9 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 2 | 1956 | 1977 | блочные | 2 | 1 | 448,00 | 416,1 | 416,1 | 18 | Комплексный | 3 669 627,73 | 1 015 551,27 |  | 0,00 |  | 729 572,27 | 1 924 504,19 | 8 191,13 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 10 | п. Новозареченск, ул. Советская, д. 4 | 1964 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 696,90 | 654,9 | 523,2 | 22 | Частичный | 2 338 350,83 | 647 126,99 |  | 0,00 |  | 464 896,18 | 1 226 327,66 | 3 355,36 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 8 553,90 | 8162,5 | 7757,66 | 339 |  | 38 266 980,37 | 10 590 197,00 |  | 0,00 |  | 7 608 000,00 | 20 068 783,37 | 4 473,63 |  |  |
| Бавлинский муниципальный район |  |  |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 7 | 1953 | 1979 | блочные | 2 | 1 | 448,60 | 408,00 | 408,00 | 17 | Комплексный | 3 702 293,42 | 501 865,26 |  | 0,00 |  | 410 000,00 | 2 790 428,16 | 8 252,99 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 5 | 1953 | 1975 | блочные | 2 | 1 | 433,90 | 398,40 | 398,40 | 13 | Комплексный | 3 702 352,56 | 486 904,07 |  | 0,00 |  | 424 000,00 | 2 791 448,49 | 8 532,73 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 3 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 15 | 1955 | 1979 | блочные | 2 | 1 | 413,20 | 396,00 | 396,00 | 11 | Комплексный | 3 666 116,13 | 486 837,49 |  | 0,00 |  | 424 000,00 | 2 755 278,64 | 8 872,50 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 4 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 9 | 1954 | 1982 | блочные | 2 | 1 | 445,10 | 406,20 | 406,20 | 17 | Комплексный | 3 703 131,97 | 501 683,49 |  | 0,00 |  | 410 000,00 | 2 791 448,48 | 8 319,78 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 5 | г. Бавлы, Островского, д. 5а | 1985 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2 244,00 | 2 117,00 | 2 016,90 | 103 | Комплексный | 12 140 446,46 | 4 507 854,48 |  | 0,00 |  | 3 990 000,00 | 3 642 591,98 | 5 410,18 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 6 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 3 | 1953 | 1977 | блочные | 3 | 1 | 423,70 | 408,40 | 408,40 | 21 | Комплексный | 4 252 856,63 | 836 935,45 |  | 0,00 |  | 1 300 000,00 | 2 115 921,18 | 10 037,42 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 7 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 33 | 1993 | 2010 | кирпичные | 4 | 3 | 2 320,90 | 2 288,90 | 2 288,90 | 102 | Частичный | 891 641,91 | 51 641,91 |  | 0,00 |  | 40 000,00 | 800 000,00 | 384,18 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 8 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 5 | 1953 | - | блочные | 2 | 1 | 420,20 | 402,00 | 402,00 | 15 | Частичный | 1 746 424,84 | 320 800,00 |  | 0,00 |  | 250 000,00 | 1 175 624,84 | 4 156,18 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 9 | г. Бавлы, ул. Х.Такташа, д. 9 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 811,80 | 767,20 | 767,20 | 26 | Частичный | 2 181 966,33 | 101 966,34 |  | 0,00 |  | 80 000,00 | 1 999 999,99 | 2 687,81 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| 10 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 10 | 1959 | - | блочные | 2 | 2 | 682,72 | 624,02 | 624,02 | 18 | Частичный | 2 050 629,52 | 302 000,00 |  | 0,00 |  | 250 000,00 | 1 498 629,52 | 3 003,62 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 8 644,12 | 6 824,90 | 6 724,80 | 343 |  | 38 037 859,77 | 8 098 488,49 |  | 0,00 |  | 7 578 000,00 | 22 361 371,28 | 4 400,43 |  |  |
| Бавлинский муниципальный район |  |  |  |  |  | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Пионерская, д. 3 | 1954 | 1976 | блочные | 2 | 2 | 341,50 | 294,70 | 294,70 | 20 | Комплексный | 2 556 750,00 | 522 605,89 |  | 0,00 |  | 488 887,44 | 1 545 256,67 | 7 486,82 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 10 | 1960 | 1976 | блочные | 2 | 2 | 682,72 | 624,02 | 624,02 | 10 | Комплексный | 5 821 200,00 | 1 183 551,82 |  | 0,00 |  | 1 107 189,23 | 3 530 458,95 | 8 526,48 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Бавлы, Пионерская, д. 7 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 779,04 | 730,24 | 730,24 | 31 | Комплексный | 6 350 400,00 | 1 297 884,96 |  | 0,00 |  | 1 214 145,62 | 3 838 369,42 | 8 151,57 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 44 | 1994 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1 838,04 | 1 765,84 | 1 765,84 | 92 | Комплексный | 14 883 750,00 | 3 041 956,40 |  | 0,00 |  | 2 845 689,83 | 8 996 103,77 | 8 097,62 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 5 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 23 | 1992 | 2009 | кирпичные | 5 | 18 | 13 335,77 | 12 806,98 | 12 208,19 | 720 | Частичный | 4 946 201,46 | 1 010 698,64 |  | 0,00 |  | 945 488,52 | 2 990 014,30 | 370,90 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| 6 | с. Александровка, ул, 50 лет СССР, д.13 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 675,66 | 633,66 | 506,30 | 32 | Комплексный | 5 265 750,00 | 1 076 024,29 |  | 0,00 |  | 1 006 599,36 | 3 183 126,35 | 7 793,49 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  | 17 652,73 | 16 855,44 | 16 129,29 | 905 |  | 39 824 051,46 | 8 132 722,00 |  | 0,00 |  | 7 608 000,00 | 24 083 329,46 | 2 255,97 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 128 891,60 | 26 821 407,49 |  | 0,00 |  | 22 794 000,00 | 66 513 484,11 |  |  |  |