| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |  |
| .2025г. г.Бавлы № |  |  |  |

О внесении изменений в Краткосрочный

план реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Бавлинского муниципального

района, в 2023-2025 годы, утвержденный

постановлением Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района от

30.05.2022 №98 (с изм. от 12.08.2024 №110)

В связи с корректировкой программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2025 году Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2023-2025 годы (далее – Краткосрочный план), утвержденный постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 30.05.2022 №98 (с изменениями, внесенными постановлением от 12.08.2024 №110), следующие изменения:

в разделе III:

таблицу изложить в следующей редакции:

«III. Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2023-2025 годы

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Ремонт крыши | тыс.кв.м. | 8,895 | 3,165 | 5,18 | 0,55 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | тыс.м. | 17,93 | 4,795 | 5,615 | 7,52 |
| электроснабжения | тыс.м. | 1,61 | 0,365 | 0,465 | 0,78 |
| теплоснабжения | тыс.м. | 6,59 | 1,86 | 1,59 | 3,14 |
| газоснабжения |  | 0,32 | - | - | 0,32 |
| водоснабжения | тыс.м. | 6,20 | 1,66 | 2,68 | 1,86 |
| водоотведения | тыс.м. | 3,21 | 0,91 | 0,88 | 1,42 |
| Утепление и ремонт фасадов | тыс.кв.м. | 9,05 | 1,54 | 3,81 | 3,70 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс. куб.м. | 0,20 | 0 | 0,045 | 0,155»; |

в разделе IV:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит  161 649,269 тыс. рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 48 655,65  тыс.рублей;

бюджета Бавлинского муниципального района – 22 824,0 тыс.рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 90 169,62 тыс. рублей»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«Объемы финансовых средств на проведение

капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 годы»

| Перечень | Сумма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Ремонт крыши | 33,357 | 14,620 | 15,637 | 3,100 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | 51,635 | 9,940 | 13,237 | 28,458 |
| электроснабжения | 5,272 | 1,146 | 1,361 | 2,765 |
| теплоснабжения | 17,412 | 4,801 | 3,272 | 9,339 |
| газоснабжения | 1,160 | - | - | 1,160 |
| горячего и холодного водоснабжения | 14,347 | 2,137 | 4,006 | 8,204 |
| водоотведения | 13,444 | 1,856 | 4,598 | 6,990 |
| Утепление и ремонт фасада | 66,118 | 7,624 | 22,964 | 35,530 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2,614 | 0,000 | 0,339 | 2,275 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 5,581 | 1,256 | 1,866 | 2,459 |
| Осуществление строительного контроля | 2,344 | 0,556 | 0,748 | 1,040 |
| Итого: | 161,649 | 33,996 | 54,791 | 72,862»; |

приложения №1, №2, №3 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района                                                   Д.Л. Бакиров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района в 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципаль-ного образования | Общая площадь МКД*, кв.метров | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Региональ-ной программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квартал | всего |
|  | 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Бавлинскому муниципальному району | 13 058,88 | 587 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 33 995 537,94 | 33 995 537,94 |
| 1 | Бавлинский муниципальный район | 13 058,88 | 587 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 33 995 537,94 | 33 995 537,94 |
|  | 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Бавлинскому муниципальному району | 21 290,45 | 889 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 54 791 454,86 | 54 791 454,86 |
| 1 | Бавлинский муниципальный район | 21 290,45 | 889 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 54 791 454,86 | 54 791 454,86 |
|  | 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Бавлинскому муниципальному району | 15 918,47 | 661 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 72 862 276,61 | 72 862 276,61 |
| 1 | Бавлинский муниципальный район | 15 918,47 | 661 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 72 862 276,61 | 72 862 276,61 |

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр МКД по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (СМР), ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши* |  | ремонт фасада ** |  | ремонт фундамента |  |
|  |  | рублей | рублей | кв.метров | рублей | кв.метров | рублей | куб.м. | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бавлинскому муниципальному району |  | 32 182 966,64 | 9 939 085,51 | 3 165 | 14 619 870,94 | 1 540 | 7 624 010,19 | 0 | 0,00 |
| 1 | г. Бавлы, ул. Горького, д. 3 | 6 248 882,15 | 0,00 | 1 260 | 6 248 882,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 37 | 7 701 412,02 | 3 115 000,00 | 930 | 3 850 000,00 | 330 | 736 412,02 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 4 | 5 941 000,00 | 1 076 000,00 | 390 | 1 715 000,00 | 550 | 3 150 000,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 27/2 | 4 862 430,99 | 4 862 430,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | с. Поповка, ул. Центральная д.19 | 7 429 241,48 | 885 654,52 | 585 | 2 805 988,79 | 660 | 3 737 598,17 | 0 | 0,00 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бавлинскому муниципальному району |  | 52 177 113,21 | 13 236 741,52 | 5 180 | 15 637 322,14 | 2 150 | 22 964 279,85 | 45 | 338 769,70 |
| 1 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 29 | 13 420 117,97 | 3 100 000,00 | 550 | 2 285 856,56 | 1 600 | 8 034 261,41 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 8 | 6 388 397,36 | 999 805,18 | 390 | 2 112 600,34 | 550 | 2 937 222,14 | 45 | 338 769,70 |
| 3 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 24 | 6 734 887,21 | 6 734 887,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 21 | 6 900 000,00 | 0,00 | 3 200 | 6 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | с. Александровка, ул, Советская, д.13 | 2 300 000,00 | 0,00 | 660 | 2 300 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | г. Бавлы, ул. Х.Такташа, д. 13 | 3 310 544,91 | 1 271 679,67 | 380 | 2 038 865,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 13 | 1 130 369,46 | 1 130 369,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 11 | 2 800 277,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 2 800 277,38 | 0 | 0,00 |
| 9 | с. Тат. Кандыз, ул, Советская, д.164 | 4 823 626,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655 | 4 823 626,86 | 0 | 0,00 |
| 10 | с. Тат. Кандыз, ул, Советская, д.165 | 4 368 892,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655 | 4 368 892,06 | 0 | 0,00 |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бавлинскому муниципальному району |  | 69 363 087,75 | 28 457 821,35 | 550 | 3 100 000,00 | 3 700 | 35 530 000,00 | 180 | 2 275 266,40 |
| 1 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 19а | 10 579 843,97 | 10 579 843,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 3 | 6 905 000,00 | 1 455 000,00 | 0 | 0,00 | 550 | 4 730 000,00 | 45 | 720 000,00 |
| 3 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 1 | 7 235 266,40 | 1 580 000,00 | 0 | 0,00 | 550 | 4 900 000,00 | 45 | 755 266,40 |
| 4 | г. Бавлы, ул. Островского, д. 12 | 9 688 750,00 | 9 688 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | с. Крым-Сарай, ул, Советская, д.55 | 11 144 703,57 | 1 344 703,57 | 550 | 3 100 000,00 | 600 | 5 900 000,00 | 90 | 800 000,00 |
| 6 | г. Бавлы, пл. Октября, д. 14 | 23 809 523,81 | 3 809 523,81 | 0 | 0,00 | 2 000 | 20 000 000,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | 153 723 167,60 | 51 633 648,38 | 8 895 | 33 357 193,08 | 7 390 | 66 118 290,04 | 225 | 2 614 036,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавлинского муниципального района, в 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавли нского муниципального района, в 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД* | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  |  | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Региональной программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв.метра общей площади помеще ний МКД |  | Предель ная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завер шения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | всего | в том числе жилых поме щений, находя щихся в собствен ности граждан |  |  |  | итого | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия рефоми рованию жилищно-коммуналь ного хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ**, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек |  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр |  | рублей/кв.метр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Бавлинский муниципальный район |  |  |  |  | 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Горького, д. 3 | 1977 | кирпичные | 5 | 6 | 4 941,24 | 4 464,24 | 3 614,02 | 216 |  | Частичный | 6 552 124,81 | 1 366 058,23 | 0,00 | 1 322 333,96 | 3 863 732,62 | 1 326,01 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2023 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Калинина, д. 37 | 1982 | кирпичные | 2 | 3 | 1 010,13 | 947,41 | 947,41 | 40 |  | Комплексный | 8 095 874,02 | 1 685 003,81 | 0,00 | 1 631 070,86 | 4 779 799,35 | 8 014,69 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2023 |
| 3 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 27/2 | 2001 | кирпичные | 5 | 8 | 5 919,13 | 5 851,13 | 5 769,13 | 296 |  | Частичный | 5 267 247,63 | 1 729 235,18 | 0,00 | 1 673 886,51 | 1 864 125,94 | 889,87 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2023 |
| 4 | г. Поповка, ул. Центральная, д. 19 | 1984 | кирпичные | 2 | 2 | 738,58 | 707,58 | 614,24 | 16 |  | Комплексный | 7 842 241,48 | 1 791 054,12 | 0,00 | 1 733 726,75 | 4 317 460,61 | 10 618,00 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2023 |
| 5 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 4 | 1956 | блочные | 2 | 1 | 449,80 | 415,50 | 415,50 | 19 |  | Комплексный | 6 238 050,00 | 1 288 214,59 | 0,00 | 1 246 981,92 | 3 702 853,49 | 13 868,50 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2023 |
| Итого по району |  |  |  |  |  | 13 058,88 | 12 385,86 | 11 360,30 | 587 |  |  | 33 995 537,94 | 7 859 565,93 | 0,00 | 7 608 000,00 | 18 527 972,01 | 2 603,25 |  |  |  |  |
| Бавлинский муниципальный район |  |  |  |  | 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 29 | 1981 | кирпичные | 5 | 2 | 1 956,51 | 1 805,10 | 1 805,10 | 76 |  | Комплексный | 14 068 407,97 | 1 975 289,82 | 0,00 | 1 863 896,41 | 10 229 221,74 | 7 190,56 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 8 | 1951 | блочные | 2 | 1 | 498,20 | 465,70 | 418,50 | 14 |  | Комплексный | 6 723 516,70 | 1 007 150,61 | 0,00 | 950 353,91 | 4 766 012,18 | 13 495,62 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 3 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 21 | 1985 | кирпичные | 5 | 8 | 7 118,58 | 7 068,88 | 6 864,58 | 362 |  | Частичный | 7 196 039,84 | 1 008 234,9 | 0,00 | 951 377,05 | 5 236 427,89 | 1 010,88 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 4 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 24 | 1998 | кирпичные | 5 | 10 | 7 639,50 | 6 979,35 | 6 979,35 | 295 |  | Частичный | 7 104 099,21 | 1 124 960,60 | 0,00 | 1 061 520,19 | 4 917 618,42 | 929,92 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 5 | с. Александровка, ул, Советская, д.13 | 1993 | кирпичные | 2 | 3 | 1 257,74 | 1 213,37 | 1 213,37 | 57 |  | Частичный | 2 409 459,49 | 337 586,02 | 0,00 | 318 548,38 | 1 753 325,09 | 1 915,71 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 6 | г. Бавлы, ул. Х.Такташа, д. 13 | 1955 | блочные | 2 | 2 | 436,24 | 389,93 | 389,93 | 15 |  | Частичный | 3 453 457,91 | 497 651,35 | 0,00 | 469 587,07 | 2 486 219,49 | 7 916,42 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 7 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 13 | 1955 | блочные | 2 | 1 | 412,30 | 397,40 | 397,40 | 10 |  | Частичный | 1 185 799,46 | 168 890,95 | 0,00 | 159 366,61 | 857 541,90 | 2 876,06 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 8 | г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 11 | 1956 | блочные | 2 | 1 | 437,40 | 404,10 | 404,10 | 16 |  | Частичный | 2 962 777,38 | 477 300,51 | 0,00 | 450 383,89 | 2 035 092,98 | 6 773,61 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 9 | с. Тат. Кандыз, ул, Советская, д.164 | 1979 | кирпичные | 2 | 2 | 755,66 | 678,87 | 678,87 | 26 |  | Частичный | 5 069 515,40 | 732 808,86 | 0,00 | 691 483,24 | 3 645 223,30 | 6 708,73 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| 10 | с. Тат. Кандыз, ул, Советская, д.165 | 1969 | кирпичные | 2 | 2 | 778,32 | 613,70 | 613,70 | 18 |  | Частичный | 4 618 381,50 | 732 808,87 | 0,00 | 691 483,25 | 3 194 089,38 | 5 933,78 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2024 |
| Итого по району |  |  |  |  |  | 21 290,45 | 20 016,40 | 18 068,23 | 889 |  |  | 54 791 454,86 | 8 062 682,49 | 0,00 | 7 608 000,00 | 39 120 772,37 | 2 573,52 |  |  |  |  |
| Бавлинский муниципальный район |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бавлы, ул. Островского, д. 12 | 1978 | кирпичные | 5 | 4 | 3 640,87 | 3 370,37 | 3 370,37 | 131 |  | Частичный | 10 173 187,50 | 4 570 307,84 | 0,00 | 1 062 245,29 | 4 540 634,37 | 2 794,16 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2025 |
| 2 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 1 | 1958 | блочные | 2 | 2 | 424,30 | 383,90 | 383,90 | 21 |  | Комплексный | 7 628 064,20 | 3 426 910,36 | 0,00 | 796 493,26 | 3 404 660,58 | 17 978,00 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2025 |
| 3 | г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 3 | 1953 | блочные | 2 | 1 | 447,40 | 410,60 | 410,60 | 14 |  | Комплексный | 7 250 250,00 | 3 257 177,20 | 0,00 | 757 043,35 | 3 236 029,45 | 16 205,30 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2025 |
| 4 | г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 19а | 1988 | кирпичные | 5 | 8 | 5 877,55 | 5 501,35 | 5 466,75 | 281 |  | Частичный | 11 108 836,17 | 4 990 648,32 | 0,00 | 1 159 942,15 | 4 958 245,70 | 1 890,05 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2025 |
| 5 | с. Крым-Сарай, ул. Советская, д.55 | 1967 | кирпичные | 2 | 2 | 669,82 | 630,92 | 271,64 | 30 |  | Комплексный | 11 701 938,74 | 5 257 099,84 | 0,00 | 1 221 871,65 | 5 222 967,25 | 17 470,27 |  | 14 000,00 |  | 31.12.2025 |
| 6 | г. Бавлы,пл. Октября, д. 14 | 1971 | кирпичные | 5 | 6 | 4 858,53 | 4 467,53 | 4 252,70 | 184 |  | Частичный | 25 000 000,00 | 11 231 258,25 | 0,00 | 2 610 404,30 | 11 158 337,45 | 5 595,93 |  |  |  | 31.12.2025 |
| Итого по району |  |  |  |  |  | 15 918,47 | 14 764,67 | 14 155,96 | 661 |  |  | 72 862 276,61 | 32 733 401,81 | 0,00 | 7 608 000,00 | 32 520 874,80 | 4 577,22 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 649 269,41 | 48 655 650,23 | 0,00 | 22 824 000,00 | 90 169 619,18 |  |  |  |  |  |