13

	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

САЛИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПОСЕЛЕНИЯ

БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
	
	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

САЛИХ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ


____________________________________________________________________
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                            КАРАР    

              ________  2017г.                      с. Новые Чути                     № 
Об утверждении программы

комплексного развития

транспортной инфраструктуры                        
Салиховского сельского поселения                                  
Бавлинского муниципального района 

на 2017-2027 годы»

В соответствии с п.2 раздела II протокола от 27.07.2016 №58 селекторного совещания с руководителями субъектов Российской Федерации по  вопросу реализации нормативных правовых актов в сфере транспорта и дорожного хозяйства у Министра транспорта Российской Федерации  М.Ю. Соколова в части касающейся разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры для муниципальных образований и письму Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от 19.12.2016 №03-16/5899, в целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры  в Салиховском сельском поселение Бавлинского муниципального района с повышением уровня ее безопасности Исполнительный комитет Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района на 2017-2027 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

З.С. Галлямутдинов
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Исполнительного

комитета  Салиховского
сельского поселения

Республики Татарстан

«___» ____________2017г. №____

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САЛИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НА 2017- 2027 ГОДЫ
С. Новые Чути 2017 год
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	1.
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2017- 2027 годы

	2.
	Заказчик, разработчик и исполнитель Программы
	Исполнительный комитет Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

	3.
	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- поручение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 06.06.2016 №326661 - МР «О разработке программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципальных образований».

	4.
	Цели и задачи Программы
	Цель: обеспечение развития транспортной инфраструктуры  в Салиховском сельском поселение Бавлинского муниципального района с повышением уровня ее безопасности.

Задачи: - обеспечение строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;

повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

	5.
	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры
	- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- количество проектов на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры;

 - протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог;

 - количество внедренных технических средств организации дорожного движения.

	6.
	Сроки реализации Программы
	2017-2027гг.

	7.
	Мероприятия Программы
	Приведены в разделе 

5. Приоритеты развития транспортного комплекса

	8.
	Источники финансирования
	Бюджет РТ, бюджет МО, внебюджетные источники

	9.
	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	- создание условий для развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования; 
- повышение уровня защищенности участников дорожного движения на территории муниципального образования


2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Расположено Салиховское сельское поселение в юга-западней части района, является его административным центром село Новые Чути. Салиховское сельское поселение находится на границе муниципального района и граничит не только с поселениями Бавлинского района, но и с поселениями Абдулинского и Северного района. Граница Салиховского сельского поселения по смежеству на юго- восток от с Шалтинским сельским поселением, серным и северо-восток Новозареченским сельским поселением Бавлинского района и с  юго–запад с  Татарско- Кандызским поселением . Положение Салиховского сельского в системе расселения Бавлинского района. В состав Салиховского сельского поселения входят 3 населенных пунктов: с. Новые Чути село Хансверкино и село Новые Чути. Административным центром поселения является село Новые Чути. Расстояние от административного центра поселения до Бавлинского муниципального района – г. Бавлы составляет около 50 км. Численность населения Салиховского сельского поселения на 2016 год составила 859 человек – 2.22 % общей численности населения Бавлинского района. Территория поселения – 67193000 кв.км.; в т.ч площадь земель сельскохозяйственного назначения- 52630000 кв.км. 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом - автомобильным. В населенном пункте внешний транспорт не имеет больших объемов. Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районными и республиканскими центрами и соседними районными муниципальными образованиями. Всего через поселение проходит одна автомобильная дорога регионального значения. Основные мероприятия в части развития дорожной сети на территории муниципального образования предусмотрены Стратегией социально-экономического развития Бавлинского муниципального района до 2030 года. 

Мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта являются: 
1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения(весь период). 
2. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период). 
 3. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах муниципального образования (весь период). 
4. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период). Общественный транспорт. Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения. Основным и единственным видом пассажирского транспорта поселения является такси и личные автотранспорты. На территории сельского поселения не имеются  автотранспортные маршруты. Автотранспортные предприятия на территории Салиховского сельского поселения отсутствуют. В селах сельского поселения регулярный внутрисельский автобусный транспорт  отсутствует. Большинство же трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения. 
4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Улично-дорожная сеть. Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов. Протяженность улично-дорожной сети села Новые Чути составляет 4 км, села Салихово – 2 км, села Хансверкино – 4 км. Общая протяженность улично- дорожный сетей поселения – 10 км. Значительная часть автомобильных дорог в поселении имеет асфальтобетонное покрытие. 
Характеристика улично-дорожной сети Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района.

	№ п/п
	Наименование дороги
	Идентификационный номер дороги
	Общая площадь дороги, тыс. кв.

метров

	
	
	
	

	1
	С. Хансверкино ул. Советская
	92-214-852

ОП-МП-03
	10

	2
	С. Хансверкино ул. К.Маркса
	92-214-852

ОП-МП-04
	10

	3
	С. Новые Чути ул. Тукая
	92-214-852

ОП-МП-02
	15

	4
	С. Новые Чути ул. Школьная
	92-214-852

ОП-МП-01
	5

	5
	С. Салихово ул. Калинина
	92-214-852

ОП-МП-05
	6

	6
	С. Салихово ул.  Гагарина
	92-214-852

ОП-МП-06
	4


5. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
 Приоритеты развития транспортного комплекса. Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать: на первую очередь (2027 г.): 
- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; 
-строительство дорог с твердым покрытием на существующих грунтовых дорогах. 
Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для 13 органов местного самоуправления Бавлинского района и органов государственной власти Республики Татарстан по развитию транспортной инфраструктуры. Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р. Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах. 
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие: 
· конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
· высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
 · создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет). 
6. ОПТИМИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Оптимизация улично-дорожной сети. В соответствии с определенными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения Программой предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети. Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами села и включение улично-дорожной сети села в автодорожную систему региона. В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них. В проекте генерального плана приведены проектируемые поперечные профили улиц и дорог населенного пункта. Поперечные профили, приведенные в составе текстовых материалов, и схемы развязок, приведенные на основном чертеже, рассматриваются как регламентирующие положения при проведении дальнейших работ по планировке территории, проектированию дорог и могут уточняться. Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы. Классификация сельских улиц и дорог отображена в графической части проекта («Карта развития транспортной инфраструктуры» материалов по обоснованию). Маркировка поперечных профилей приведена на той же схеме. При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов. 
7.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ СТОЯНКИ И ДОЛГОВРЕМЕНОГО ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА.
Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения. Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет. В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения. Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков. 
Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу: 
1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период); 
2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период); 
3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчетный срок). 
8.СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЬЯМИ.
Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населенных пунктов Программой предусматривается система пешеходных улиц. Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесенных к созданию без барьерной среды. 
Мероприятия по данному разделу: 
1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчетный срок - перспектива); 
2. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	Местонахождение объекта
	Сроки реализации

	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	с. Новые Чути,

 с. Салихово,

 с. Хансверкино
	2017-2027гг.

	Внесение изменений в утвержденный перечень автодорог местного значения с учетом инвентаризации дорог
	с. Новые Чути,

 с. Салихово,

 с. Хансверкино
	2017-2027гг.

	Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий
	с. Новые Чути,

 с. Салихово,

 с. Хансверкино
	2017-2027гг.

	Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов
	с. Новые Чути,

 с. Салихово,

 с. Хансверкино
	2017-2027гг.

	Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства
	с. Новые Чути,

 с. Салихово,

 с. Хансверкино
	2017-2027гг.

	Освещение улиц вдоль дорог с установлением пятого провода  с единым пультом включения и отключения
	с. Новые Чути,

 с. Салихово,

 с. Хансверкино
	2017-2027гг.


